| InOva Design Bitácora de Sprint — Metodología Scrum Desarrollo de Software Educativo III — 2026 | Sprint 1 6 mar — 27 mar 2026 |
| --- | --- |

1. Información del Equipo

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Duberney Barrera Ortega | Scrum Master | Liderazgo técnico, Backend, frontend, documentación |
| Jesús David Ceballos Díaz | Developer / Investigador | Investigación de antecedentes, apoyo en diseño |
| Óscar Iván Doria Miranda | Developer / Documentador | Documentación técnica y soporte en desarrollo |

2. Objetivo del Sprint 1

Completar las entregas de la Etapa 3 del proyecto InOva Design: definir el alcance del frontend, documentar la arquitectura del Backend, resolver los problemas de conexión con MongoDB Atlas, y generar los avances de diseño de la interfaz de usuario.

3. Product Backlog — Historias de Usuario

Lista completa de historias de usuario ordenadas por prioridad. El sprint en que se trabaja cada historia se decide en la planeación de cada sprint, no aquí.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como invitado, necesito ver la landing page para conocer qué es InOva Design y decidir registrarme. | Alta | 3 | ✅ Incluida |
| US-02 | Como invitado, necesito registrarme con correo y contraseña para crear mi cuenta en la plataforma. | Alta | 5 | ✅ Incluida |
| US-03 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión para acceder a mis proyectos y avances. | Alta | 5 | ✅ Incluida |
| US-04 | Como estudiante, necesito crear un OVA con título y descripción para empezar el proceso ADDIE. | Alta | 3 | ✅ Incluida |
| US-05 | Como estudiante, necesito llenar el formulario de cada fase ADDIE para construir mi OVA paso a paso. | Alta | 8 | ✅ Incluida |
| US-06 | Como estudiante, necesito ver mi progreso por fases para saber cuánto me falta completar. | Media | 3 | 🚧 Parcial |
| US-07 | Como estudiante, necesito guardar mis avances para no perder la información ingresada. | Media | 3 | 🚧 Parcial |
| US-08 | Como estudiante, necesito ver una vista previa del OVA construido para revisar el resultado final. | Alta | 5 | ✅ Incluida |
| US-09 | Como estudiante, necesito enviar mi OVA al docente para que lo revise y evalúe. | Alta | 3 | ✅ Incluida |
| US-10 | Como docente, necesito ver la lista de OVAs de mis estudiantes con su estado para gestionarlos. | Alta | 5 | ✅ Incluida |
| US-11 | Como docente, necesito revisar el contenido completo de un OVA y aprobarlo o rechazarlo con observaciones. | Alta | 5 | ✅ Incluida |
| US-12 | Como estudiante, necesito ver la retroalimentación del docente sobre mi OVA para mejorar mi trabajo. | Alta | 3 | ✅ Incluida |

4. Casos de Uso — Estado según Alcance Delimitado

Revisión de los 10 casos de uso originales ajustada al alcance real del semestre. Las funcionalidades futuras (IA, SCORM, certificados) quedan documentadas pero fuera del Sprint Backlog.

| ID | Caso de uso | Urgencia | Esfuerzo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-1 | Registrar usuario | 5 | 5 | ✅ Este semestre | Registro con correo único y contraseña. Validación de datos. |
| CU-2 | Iniciar sesión (Login) | 5 | 4 | ✅ Este semestre | Autenticación con JWT. Acceso según rol (estudiante/docente). |
| CU-3 | Cargar sección de fase ADDIE | 4 | 3 | ✅ Este semestre | Mostrar contenido educativo y formulario de cada fase. |
| CU-4 | Generar formulario interactivo por etapa | 3 | 3 | ✅ Este semestre | Formulario con campos específicos por fase ADDIE. |
| CU-5 | Evaluar aportes del usuario en fase ADDIE | 3 | 2 | ✅ Este semestre | Docente aprueba o rechaza con observaciones opcionales. |
| CU-6 | Generar retroalimentación automática por IA | 2 | 4 | ❌ Versión futura | Requiere integración con modelo de IA. Fuera del alcance. |
| CU-7 | Guardar avances del usuario | 4 | 2 | 🚧 Parcial | Guardado manual con botón. Autoguardado en versión futura. |
| CU-8 | Visualizar progreso del usuario | 2 | 1 | 🚧 Parcial | Indicador visual básico de fases completadas. |
| CU-9 | Generar vista previa del OVA construido | 1 | 2 | ✅ Este semestre | Resumen visual de las 5 fases con respuestas del usuario. |
| CU-10 | Reiniciar proceso desde cero | 1 | 1 | ✅ Este semestre | Botón que limpia avances con confirmación del usuario. |

5. Sprint Backlog — Tareas ejecutadas en el Sprint 1

Tareas concretas que el equipo seleccionó y ejecutó durante este sprint. Estas tareas vienen de descomponer las historias de usuario del Product Backlog.

| US | Fecha | Tarea realizada | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 06/03 | Definición del alcance del frontend: 3 roles, 7 pantallas, flujo completo. Generación del documento de Alcance y Visualización. | D. Barrera | 2h | ✅ Completo |
| US-02 | 13/03 | Documentación completa Etapa 2: arquitectura NestJS, 19 módulos, 95 endpoints REST, esquemas MongoDB, pruebas Swagger. | D. Barrera | 2h | ✅ Completo |
| US-02 | 17/03 | Diagnóstico y resolución error ENOTFOUND en MongoDB Atlas. Reactivación del cluster y verificación de persistencia. | D. Barrera | 1h | ✅ Completo |
| US-01 | 17/03 | Diseño de mockups de 3 pantallas (Landing, Login, Dashboard) exportados a Figma. | D. Barrera | 1h | ✅ Completo |
| US-01 | 17/03 | Integración Figma | D. Barrera | 1h | ✅ Completo |
| US-02 | 17/03 | Elaboración del diagrama de contenidos, formulario de registro de tiempo y bitácora Scrum Sprint 1. | D. Barrera | 1h | ✅ Completo |

6. Impedimentos y Soluciones

| Impedimento | Impacto | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Cluster de MongoDB Atlas pausado por inactividad | El servidor no podía conectarse a la base de datos, bloqueando todas las pruebas del Backend | Se reactivó el cluster desde el panel de MongoDB Atlas. Conexión restaurada exitosamente. |

9. Firmas

| Duberney Barrera Ortega Scrum Master | Jesús David Ceballos Díaz Desarrollador | Óscar Iván Doria Miranda Desarrollador |
| --- | --- | --- |

Tutor: Alexander Toscano Miranda  |  Universidad de Córdoba  |  Desarrollo de Software Educativo III — 2026